⚡ FavBot Plan Maestro de Desarrollo Bot de Discord todo en uno · discord.js v14 · OpenRouter IA 15 módulos · 100+ comandos · Dashboard web · IA integrada

# 1. Resumen ejecutivo

FavBot es un bot de Discord todo en uno pensado para comunidades de múltiples propósitos. Combina los mejores features de MEE6, Carl-bot, Dyno y Groovy en un solo bot propio, con una capa de IA real via OpenRouter que ninguno de los bots comerciales ofrece de forma gratuita.

Stack principal: Node.js 20 + discord.js v14, base de datos MongoDB Atlas, audio con Distube, IA via OpenRouter API, y un dashboard web en Next.js 14 con Discord OAuth2.

| 15 Módulos | 100+ Comandos slash | 12 Semanas dev. | 0€ Coste inicial |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Estructura del proyecto

Arquitectura modular con handler automático de comandos y eventos. Cada módulo es independiente y puede activarse o desactivarse desde el dashboard.

favbot/ ├── src/ │ ├── commands/ │ │ ├── mod/ # ban, kick, warn, clear, antiflood, antispam, antiraid │ │ ├── tickets/ # crear, cerrar, reabrir, claim, transcripción │ │ ├── giveaways/ # crear, reroll, finalizar, historial │ │ ├── levels/ # xp, niveles, perfil, leaderboard, prestige │ │ ├── economy/ # balance, daily, pay, tienda, inventario │ │ ├── music/ # play, skip, queue, nowplaying, efectos │ │ ├── private/ # crear canal, invitar, expulsar, cerrar │ │ ├── roles/ # reaction roles, autorole, grupos exclusivos │ │ ├── ai/ # chat, resumen, imagen, traducir, toxicidad │ │ ├── fun/ # trivia, juegos, memes, polls, gif reactions │ │ ├── integrations/ # Twitch, YouTube, GitHub, RSS, Steam │ │ ├── welcome/ # bienvenidas, salidas, verificación, autorole │ │ ├── stats/ # logs, contadores, invitaciones, informes │ │ └── utils/ # embed builder, remind, encuestas, info │ ├── events/ # messageCreate, guildMemberAdd, voiceUpdate… │ ├── handlers/ # commandHandler.js, eventHandler.js │ ├── models/ # MongoDB schemas (User, Guild, Ticket, Giveaway…) │ └── utils/ # embedBuilder.js, permCheck.js, cooldown.js… ├── dashboard/ # Next.js 14 + NextAuth + Prisma (panel web) ├── index.js # entry point, sharding manager ├── deploy-commands.js # registrar slash commands en Discord API └── .env # tokens, URIs, API keys

# 3. Módulos detallados

## 3.1 Moderación y seguridad

El núcleo de cualquier servidor. Inspirado en Dyno (mejor automod) y Carl-bot (mejor configuración). FavBot unifica ambos.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /ban [@user] [razón] | Banea con DM automático al usuario, registro en log y duración opcional | Moderación |
| /kick [@user] [razón] | Expulsa con DM y registro. No revoca mensajes previos | Moderación |
| /timeout [@user] [duración] | Timeout nativo de Discord (1min – 28 días) | Moderación |
| /unban [userID] | Levanta el ban con registro de quién lo levantó y cuándo | Moderación |
| /warn [@user] [razón] | Añade advertencia. Al llegar a 3: timeout. A 5: ban automático | Moderación |
| /warns [@user] | Lista todas las advertencias activas de un usuario | Moderación |
| /delwarn [ID] | Elimina una advertencia específica por su ID | Moderación |
| /clear [n] [@user] | Borra 1-100 mensajes. Si se especifica @user solo borra los suyos | Moderación |
| /slowmode [segundos] | Activa slowmode en el canal. 0 para desactivar | Moderación |
| /lockdown [canal] | Bloquea un canal para @everyone. /unlock para reabrir | Moderación |
| Antiflood automático | Detecta N mensajes en M segundos → timeout + DM de aviso | Automod |
| Anti-caps automático | Mensajes con >70% mayúsculas → borrado + aviso | Automod |
| Anti-invite automático | Bloquea links de Discord no autorizados. Whitelist configurable | Automod |
| Anti-spam automático | Detecta texto repetido o stickers masivos → acción automática | Automod |
| Anti-raid | Si entran >10 cuentas en 60s → lockdown automático + alerta staff | Automod |
| Anti-dehoist | Renombra usuarios con @/@@ al inicio para evitar que aparezcan primero | Automod |
| Detector de toxicidad IA | Usa OpenRouter para detectar insultos velados / evasión de filtros | Automod + IA |
| Log de moderación | Embed en canal privado por cada acción: quién, cuándo, razón, prueba | Logs |

## 3.2 Tickets y soporte

Sistema profesional de soporte. Equiparable a Ticket King pero integrado en FavBot.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /ticket setup | Crea el panel de tickets con botones en el canal que elijas | Config |
| Botón 'Crear ticket' | Abre canal privado #ticket-0042 visible solo para el usuario y el staff | Tickets |
| Categorías | Múltiples tipos: soporte, reporte, compra, candidatura. Cada uno va a un canal distinto | Tickets |
| /ticket claim | Un staff se asigna el ticket para evitar duplicar respuestas | Tickets |
| /ticket close [razón] | Cierra el ticket, genera transcripción HTML y la envía por DM al usuario | Tickets |
| /ticket reopen | Reabre un ticket cerrado en las últimas 24h | Tickets |
| /ticket add [@user] | Añade a un usuario al canal del ticket activo | Tickets |
| /ticket remove [@user] | Quita a un usuario del canal del ticket activo | Tickets |
| Auto-close | Cierra automáticamente tickets sin actividad en X horas (configurable) | Automatización |
| Rating al cerrar | El usuario puntúa la atención de 1 a 5 ⭐ → stats de staff | Calidad |
| Panel de stats tickets | Dashboard: tickets abiertos, tiempo medio respuesta, rating staff | Stats |

## 3.3 Sorteos (Giveaways)

Sistema de sorteos más avanzado que GiveawayBot. Soporta requisitos, pesos y múltiples ganadores.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /giveaway create | Crea sorteo: premio, duración, nº ganadores, requisitos opcionales | Giveaways |
| /giveaway reroll [ID] | Escoge nuevos ganadores del mismo sorteo si el ganador no reacciona | Giveaways |
| /giveaway end [ID] | Termina el sorteo antes de tiempo y proclama ganadores | Giveaways |
| /giveaway cancel [ID] | Cancela el sorteo sin proclamar ganador. Notifica a participantes | Giveaways |
| /giveaway list | Lista todos los sorteos activos del servidor con su estado | Giveaways |
| /giveaway history | Historial de los últimos 20 sorteos con ganadores | Giveaways |
| Requisito de nivel mínimo | Solo participan usuarios con nivel ≥ X. Integrado con el módulo de XP | Requisitos |
| Requisito de rol | Solo participan usuarios que tengan un rol específico | Requisitos |
| Sorteo por peso (Boost) | Los boosters del servidor tienen 2x–5x más tickets. Configurable | Requisitos |
| Sorteo por invitaciones | Más entradas si has invitado a más gente al servidor | Requisitos |
| Múltiples ganadores | Puede elegir 1 a 20 ganadores distintos del mismo sorteo | Funcionalidad |
| Countdown embed en vivo | El embed se actualiza con tiempo restante cada 30 segundos | UI |

## 3.4 Rangos y sistema de XP

El sistema de rangos más completo. Supera a MEE6 (de pago) y a Arcane en funcionalidades.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /rank [@user] | Muestra tarjeta de perfil con nivel, XP actual, XP para el siguiente y rango | Niveles |
| /leaderboard | Top 10 del servidor paginado. Filtros: mensajes / voz / total | Niveles |
| /xp give [@user] [xp] | Añade XP a un usuario manualmente (solo admin) | Admin |
| /xp reset [@user] | Resetea el XP de un usuario o de todo el servidor | Admin |
| /level rewards | Lista los roles que se obtienen al alcanzar cada nivel | Config |
| /level config | Configura XP por mensaje, cooldown, canales excluidos, multiplicadores | Config |
| XP por mensajes | XP aleatorio entre min y max por mensaje. Cooldown para evitar spam | Sistema |
| XP por voz | XP cada minuto en canal de voz. No suma si solo hay 1 persona | Sistema |
| Multiplicador por rol | Ciertos roles dan 1.5x, 2x, 3x XP. Ideal para boosters o suscriptores | Sistema |
| Multiplicador por canal | Canales de eventos o estudio con más XP para incentivar actividad | Sistema |
| Roles automáticos | Al subir de nivel el bot asigna/quita roles automáticamente | Automatización |
| Sistema de prestige | Al llegar al nivel máximo, opción de reiniciar a 0 con emblema especial | Avanzado |
| Notificación de subida | El bot menciona al usuario en el canal o le envía DM al subir de nivel | UX |
| Tarjeta de perfil canvas | Imagen generada con @napi-rs/canvas: avatar, barra XP, colores custom | UI |

## 3.5 Canales privados

Feature diferenciador. Dos tipos: canales de usuario (cuarto propio) y canales por grupos o roles exclusivos.

### Tipo 1 — Cuartos privados de usuario

Cada usuario puede crear su propio canal privado de texto. Solo ellos y quien inviten pueden verlo y escribir.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /private create [nombre] | Crea un canal de texto privado #mi-canal visible solo para ti | Cuarto privado |
| /private invite [@user] | Invita a otro usuario a tu canal. Recibe permiso de ver y escribir | Cuarto privado |
| /private kick [@user] | Expulsa a un usuario de tu canal privado | Cuarto privado |
| /private name [nuevo] | Renombra tu canal privado (límite 2 veces al día) | Cuarto privado |
| /private close | Elimina tu canal privado. Los mensajes se pierden | Cuarto privado |
| /private list | Lista todos tus canales privados activos y sus miembros | Cuarto privado |
| Límite por usuario | Cada usuario puede tener máximo X canales privados (config admin) | Límites |
| Auto-delete por inactividad | Si el canal lleva 7 días sin mensajes, se borra automáticamente | Automatización |
| Staff siempre puede ver | Los mods tienen permiso de audit en todos los canales privados | Seguridad |

### Tipo 2 — Canales de grupos y roles exclusivos

Canales visibles solo para usuarios con cierto rol, o grupos cerrados creados por usuarios con permiso.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /group create [nombre] | Crea un canal de grupo exclusivo. Solo miembros invitados acceden | Grupos |
| /group invite [@user] | Añade a un usuario al grupo. Solo el creador o admins pueden hacerlo | Grupos |
| /group promote [@user] | Da permisos de admin del grupo a otro miembro | Grupos |
| /group disband | Disuelve el grupo y elimina el canal | Grupos |
| /group leave | Sales del grupo voluntariamente | Grupos |
| Canal exclusivo por rol | Admin puede crear canales que solo ve quien tenga cierto rol | Roles |
| /rolechannel create [rol] | Crea un canal exclusivo para un rol específico desde el panel admin | Roles |
| Canales de membresía | Canales VIP, Nitro, suscriptores con acceso automático según rol | Roles |
| Log de accesos | Registro de quién entró, invitó o fue expulsado de cada grupo | Seguridad |

## 3.6 Economía

Sistema de moneda del servidor con tienda, inventario y juegos de azar. Inspirado en Unbelievaboat.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /balance [@user] | Muestra monedero (efectivo + banco) del usuario | Economía |
| /daily | Recoge recompensa diaria. La racha aumenta la recompensa | Economía |
| /weekly | Recompensa semanal. Mayor cantidad que el daily | Economía |
| /work | Trabaja cada 1h para ganar monedas. Mensaje aleatorio de profesión | Economía |
| /crime | Intenta un crimen. Alta recompensa, riesgo de multa o ban temporal | Economía |
| /pay [@user] [cantidad] | Transfiere monedas a otro usuario | Economía |
| /rob [@user] | Intenta robar monedas. Falla = multa. Éxito = % de su efectivo | Economía |
| /bank deposit [cantidad] | Ingresa monedas al banco. Las del banco no se pueden robar | Economía |
| /bank withdraw [cantidad] | Saca monedas del banco al efectivo | Economía |
| /shop | Muestra la tienda del servidor con items y precios | Tienda |
| /buy [item] | Compra un item de la tienda con tus monedas | Tienda |
| /inventory [@user] | Muestra los items que tiene el usuario | Tienda |
| /leaderboard economy | Ranking de los más ricos del servidor | Stats |
| /gamble [cantidad] | Apuesta monedas. 50% de ganar el doble | Juegos |
| /slots [cantidad] | Tragaperras. Distintas combinaciones con distintos premios | Juegos |
| /roulette [cantidad] [color] | Ruleta: rojo/negro/verde con sus probabilidades reales | Juegos |

## 3.7 Música

Stack: Distube v4 + @distube/youtube + play-dl para Spotify. Panel de control con botones para no necesitar comandos.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /play [búsqueda o URL] | Reproduce desde YouTube, SoundCloud o convierte links de Spotify | Reproducción |
| /stop | Para la música y limpia la cola | Reproducción |
| /skip | Salta a la siguiente canción. Requiere votación en servidores grandes | Reproducción |
| /pause / /resume | Pausa o reanuda la reproducción actual | Reproducción |
| /queue | Muestra la cola completa con paginación embed | Cola |
| /nowplaying | Embed con portada, barra de progreso y tiempo restante | Info |
| /volume [0-150] | Ajusta el volumen del bot | Ajustes |
| /loop [song/queue/off] | Repite la canción actual, toda la cola, o desactiva el loop | Ajustes |
| /shuffle | Mezcla aleatoriamente el orden de la cola | Ajustes |
| /seek [tiempo] | Avanza o retrocede a un momento específico de la canción | Ajustes |
| /filter [nombre] | Efectos: bassboost, nightcore, vaporwave, 8D, karaoke… | Efectos |
| /playlist save [nombre] | Guarda la cola actual como playlist personal | Playlists |
| /playlist load [nombre] | Carga una playlist guardada a la cola | Playlists |
| Panel de control | Mensaje fijo con botones: ⏮ ⏯ ⏭ 🔀 🔁 🔊 🔉 — sin comandos | UI |

## 3.8 Reaction roles y gestión de roles

Sistema de asignación de roles más moderno que Carl-bot. Usa botones de Discord v2 en lugar de reacciones emoji.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /rr create [canal] | Crea un panel de reaction roles con botones en el canal indicado | Reaction Roles |
| /rr add [panel] [rol] [emoji] | Añade un rol al panel con su botón y emoji opcional | Reaction Roles |
| /rr remove [panel] [rol] | Elimina un rol de un panel existente | Reaction Roles |
| /rr mode [panel] [modo] | Modos: normal, exclusivo (solo 1), toggle (quitar si ya tiene) | Reaction Roles |
| /rr require [panel] [rol] | Requiere tener X rol para poder seleccionar roles del panel | Requisitos |
| /rr level [panel] [nivel] | Requiere nivel mínimo para acceder al panel de roles | Requisitos |
| Menú desplegable | Alternativa a botones: select menu con hasta 25 roles por panel | UI |
| /autorole add [rol] | Asigna automáticamente un rol a cada nuevo miembro al entrar | Autorole |
| /autorole remove [rol] | Quita un rol del autorole del servidor | Autorole |
| /autorole bot [rol] | Rol automático específico para bots que entran al servidor | Autorole |
| /role give [@user] [rol] | Asigna un rol a un usuario manualmente (mods) | Gestión |
| /role take [@user] [rol] | Quita un rol a un usuario manualmente (mods) | Gestión |
| /role info [rol] | Info del rol: color, permisos, miembros, creación | Info |

## 3.9 Inteligencia Artificial (OpenRouter)

OpenRouter da acceso a GPT-4o, Claude 3.5, Llama 3, Mistral y más desde una sola API key con precios por uso.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /ai chat [mensaje] | Conversación con IA. Recuerda los últimos 10 mensajes del hilo | Chat IA |
| /ai model [nombre] | Cambia el modelo activo: gpt-4o, claude-sonnet, llama-3, mistral… | Config |
| /ai persona [texto] | Configura la personalidad del bot por servidor (system prompt) | Config |
| /ai reset | Borra el contexto de conversación del canal actual | Config |
| /ai summary | Resume los últimos 50 mensajes del canal usando IA | Utilidad |
| /ai translate [texto] [idioma] | Traduce texto a cualquier idioma usando IA | Utilidad |
| /ai imagine [prompt] | Genera una imagen a partir de un prompt de texto | Imagen |
| /ai check [@user] | Analiza los últimos mensajes del usuario buscando toxicidad latente | Moderación IA |
| Auto-respuesta IA | En canales configurados, el bot responde a cualquier mensaje con IA | Automatización |
| Filtro de contenido | No genera contenido inapropiado. Configurable por servidor | Seguridad |

## 3.10 Bienvenidas, salidas y verificación

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /welcome channel [#canal] | Canal donde se mandan los mensajes de bienvenida | Config |
| /welcome message [texto] | Personaliza el mensaje. Variables: {user}, {server}, {count} | Config |
| /welcome image [on/off] | Activa imagen de bienvenida generada con @napi-rs/canvas | Config |
| /goodbye channel [#canal] | Canal para mensajes de salida de miembros | Config |
| /verify setup | Crea el panel de verificación. El usuario pulsa botón para acceder | Verificación |
| /verify role [rol] | Rol que se asigna tras verificarse | Verificación |
| DM de bienvenida | Mensaje privado automático al entrar: reglas, info, primeros pasos | DM |
| Contador de miembros | Canal de voz que muestra el número actual de miembros en tiempo real | Stats |

## 3.11 Entretenimiento y minijuegos

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /trivia [categoría] | Pregunta de trivia con 4 opciones. Categorías: ciencia, historia, gaming, anime… | Juegos |
| /trivia battle [@user] | Duelo 1vs1 de trivia. Gana el primero en responder 5 correctas | Juegos |
| /connect4 [@user] | 4 en raya entre dos jugadores en un embed interactivo con botones | Juegos |
| /wordle | Adivina la palabra en 6 intentos. Nueva palabra cada día | Juegos |
| /tictactoe [@user] | 3 en raya con botones. Turno alternado | Juegos |
| /8ball [pregunta] | La bola mágica responde tu pregunta con 20 respuestas posibles | Fun |
| /rps [@user] | Piedra, papel o tijera contra otro usuario o contra el bot | Fun |
| /meme | Meme aleatorio de los subreddits más populares via Reddit API | Fun |
| /gif [tipo] | Reactions GIF: hug, pat, slap, kiss, cry, dance, baka… via Tenor API | Fun |
| /poll [pregunta] | Encuesta con botones y barra de progreso. Duración opcional | Utilidad |
| /poll yesno [pregunta] | Encuesta simple sí/no con reacciones automáticas | Utilidad |
| /coinflip | Lanza una moneda: cara o cruz | Fun |
| /dice [NdN] | Lanza dados. Soporta formato RPG: 2d6, 1d20, 4d4… | Fun |

## 3.12 Integraciones externas

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /twitch setup [@streamer] | Notificación en canal cuando el streamer se pone en directo | Twitch |
| /twitch remove [@streamer] | Elimina una alerta de Twitch configurada | Twitch |
| /youtube setup [canal] | Alerta cuando sube un nuevo vídeo al canal de YouTube | YouTube |
| /github setup [repo] | Notifica push, PR y issues de un repositorio de GitHub | GitHub |
| /rss add [url] | Suscribe a cualquier feed RSS. Notifica cuando hay entrada nueva | RSS |
| /steam wishlist [url] | Alerta cuando un juego de la wishlist de Steam baja de precio | Steam |
| Reddit feed [subreddit] | Posts nuevos del subreddit elegido en un canal del servidor | Reddit |

## 3.13 Estadísticas y logs

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /logs setup [#canal] | Canal donde se envían todos los logs del servidor | Config |
| Log de mensajes | Registra ediciones y borrados con contenido original y nuevo | Logs |
| Log de moderación | Cada ban, kick, warn, timeout queda registrado con razón y responsable | Logs |
| Log de roles | Registro de roles asignados y quitados (manual y automático) | Logs |
| Log de canales | Creación, edición y borrado de canales | Logs |
| Log de miembros | Entradas, salidas, cambios de nick, verificaciones | Logs |
| Log de voz | Entradas/salidas de canales de voz, mutes, deafs | Logs |
| /invites | Lista invitaciones activas del servidor con quién las creó y cuánto uso tienen | Invitaciones |
| /inviter [@user] | Muestra quién invitó a ese usuario al servidor | Invitaciones |
| /serverstats | Embed con stats del servidor: miembros, canales, roles, boost tier | Info |
| Contadores en voz | Canales de voz que muestran: Total miembros / Online / Bots | Contadores |
| /report semanal | Informe semanal automático: actividad, moderación, nuevos miembros | Informes |

## 3.14 Utilidades

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| /embed create | Constructor de embeds interactivo con preview en tiempo real | Utilidad |
| /embed send [#canal] | Envía el embed construido al canal indicado | Utilidad |
| /remind [tiempo] [texto] | Recordatorio personal por DM o mención en el canal | Utilidad |
| /userinfo [@user] | Info completa: ID, roles, fechas, avatar, banner, flags de Discord | Info |
| /serverinfo | Info del servidor: dueño, roles, canales, emojis, fecha de creación | Info |
| /roleinfo [rol] | Permisos, color, miembros y fecha de creación del rol | Info |
| /avatar [@user] | Avatar del usuario en máxima resolución con link de descarga | Info |
| /banner [@user] | Banner de perfil del usuario si tiene Nitro | Info |
| /color [hex] | Muestra un color a partir de un código HEX con sus valores RGB/HSL | Info |
| /calculate [expresión] | Calculadora matemática en el chat | Utilidad |
| /weather [ciudad] | Clima actual y previsión de 3 días vía OpenWeather API | Utilidad |
| /translate [texto] [idioma] | Traducción rápida sin IA (Google Translate API gratuita) | Utilidad |

## 3.15 Dashboard web

Panel web completo en Next.js 14. El admin configura todo el bot desde el navegador sin usar comandos.

| Comando / Feature | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| Login Discord OAuth2 | Autenticación con Discord. Solo ven los servidores donde son admin | Auth |
| Vista general del servidor | Stats en tiempo real: miembros, canales, comandos usados hoy | Dashboard |
| Módulos toggle | Activa o desactiva cada módulo del bot con un switch | Config |
| Config de bienvenidas | Editor visual de mensaje y preview de la imagen de bienvenida | Config |
| Config de automod | Ajusta umbrales de antiflood, palabras prohibidas, whitelist de links | Config |
| Config de economía | Precio de items de tienda, cantidad del daily/weekly, multiplicadores | Config |
| Config de niveles | XP por mensaje, roles de nivel, multiplicadores, canales excluidos | Config |
| Config de sorteos | Ver y crear sorteos activos desde el dashboard | Config |
| Panel de tickets | Ver tickets abiertos, stats de staff, historial con transcripciones | Tickets |
| Panel de moderación | Historial de bans, warns, kicks. Búsqueda por usuario o fecha | Moderación |
| Panel de economía | Ver balances, editar monedas, historial de transacciones | Economía |
| Panel de logs | Visor de logs filtrable: tipo, usuario, canal, fecha | Logs |
| Config de IA | Elegir modelo, escribir system prompt, activar canales de auto-respuesta | IA |
| Stack dashboard | Next.js 14 + NextAuth.js + Prisma + PostgreSQL (Railway) | Técnico |

# 4. Stack técnico completo

| Tecnología | Uso | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Node.js 20 LTS | Runtime principal del bot | Node.js 18 (no recomendado) |
| discord.js v14 | Librería principal para la API de Discord | Eris (menos mantenida) |
| MongoDB Atlas | Base de datos principal: usuarios, servidores, economía, niveles | PostgreSQL + Prisma |
| Mongoose | ODM para MongoDB con validación de schemas | Directamente node-mongo |
| Distube v4 | Reproducción de música: YouTube, SoundCloud, Spotify (via play-dl) | discord-player |
| @distube/youtube | Extractor de YouTube para Distube | yt-dlp (más lento) |
| play-dl | Convierte links de Spotify a búsquedas de YouTube | spotify-url-info |
| @napi-rs/canvas | Generación de imágenes: tarjetas de perfil, bienvenidas | canvas (más lento) |
| OpenRouter API | Acceso a GPT-4o, Claude, Llama, Mistral con una sola API key | OpenAI directamente |
| Axios | Peticiones HTTP: Reddit API, OpenWeather, Tenor, integraciones | node-fetch |
| cron / node-schedule | Tareas programadas: sorteos, cierre tickets, informes semanales | setInterval |
| Next.js 14 | Dashboard web con App Router y Server Components | Express + EJS |
| NextAuth.js | Autenticación OAuth2 con Discord para el dashboard | Passport.js |
| Prisma + PostgreSQL | Base de datos del dashboard (sessions, config visual) | MongoDB directo |
| Railway | Hosting del bot y del dashboard en el mismo proyecto | Heroku, Render, VPS |

# 5. Roadmap de desarrollo — 12 semanas

| Fase | Semanas | Módulos | Entregables clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Sem 1–2 | Base · Handler comandos/eventos · Moderación completa · Logs · Bienvenidas | Bot funcional con todos los comandos de moderación, antiflood, antiraid, sistema de warns, logs y bienvenidas con imagen |
| Fase 2 | Sem 3–4 | Tickets · Reaction roles · Canales privados · Autorole · Verificación | Sistema de tickets completo con transcripciones, reaction roles con botones, canales privados de usuario y de grupo |
| Fase 3 | Sem 5–6 | Sorteos · Niveles XP · Economía · Perfil canvas | Sistema de XP con prestige, roles automáticos, economía con tienda, sorteos con requisitos y countdown en vivo |
| Fase 4 | Sem 7–8 | Música · Entretenimiento · Minijuegos · Integraciones externas | Reproducción de música con panel de botones, trivia, juegos multijugador, memes, alertas Twitch/YouTube/GitHub |
| Fase 5 | Sem 9–10 | IA OpenRouter · Chat contextual · Imagenes · Traducción · Toxicidad IA | Integración completa de OpenRouter con selección de modelos, personalidad por servidor y moderación IA |
| Fase 6 | Sem 11–12 | Dashboard web · OAuth2 · Todos los paneles de config · Deploy final | Dashboard Next.js completo con auth de Discord, todos los módulos configurables visualmente y deploy en Railway |

# 6. Dependencias (package.json)

{ "name": "favbot", "version": "1.0.0", "type": "module", "scripts": { "start": "node index.js", "dev": "nodemon index.js", "deploy": "node deploy-commands.js" }, "dependencies": { "discord.js": "^14.16.0", "distube": "^4.2.3", "@distube/youtube": "latest", "play-dl": "^1.9.7", "mongoose": "^8.6.0", "@napi-rs/canvas": "^0.1.53", "axios": "^1.7.2", "node-schedule": "^2.1.1", "dotenv": "^16.4.5", "express": "^4.19.2", "ms": "^2.1.3" }, "devDependencies": { "nodemon": "^3.1.4" } }

# 7. Hosting y costes

| Servicio | Plan gratuito | Plan de pago (recomendado) |
| --- | --- | --- |
| Railway (bot + dashboard) | 500h/mes. Suficiente para desarrollar | Hobby 5$/mes → uptime 24/7 + BD PostgreSQL incluida |
| MongoDB Atlas | M0 Free: 512MB. Suficiente para empezar | M2 Shared: 9$/mes → 2GB RAM dedicada |
| OpenRouter IA | Pay-per-use. Llama 3 70B: ~0.0009$/1K tokens (casi gratis) | GPT-4o: 0.005$/1K tokens. Para comunidades grandes |
| Discord Developer Portal | 100% gratuito para siempre | Verificación de bot pública: gratuita (solo formulario) |
| TOTAL INICIAL | 0 €/mes mientras se desarrolla | ~14 €/mes para producción 24/7 con baja IA |

# 8. Variables de entorno (.env)

# ── Bot principal ───────────────────────────── DISCORD_TOKEN=tu_token_del_bot CLIENT_ID=id_del_bot_en_discord_developer_portal GUILD_ID=id_de_tu_servidor_de_pruebas # ── Base de datos ──────────────────────────────── MONGODB_URI=mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net/favbot # ── IA OpenRouter ──────────────────────────────── OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-... OPENROUTER_MODEL=meta-llama/llama-3-70b-instruct # ── Integraciones externas ─────────────────────── TWITCH_CLIENT_ID=... TWITCH_CLIENT_SECRET=... YOUTUBE_API_KEY=... OPENWEATHER_API_KEY=... TENOR_API_KEY=... # ── Dashboard web ──────────────────────────────── DISCORD_CLIENT_SECRET=secreto_oauth2_del_portal NEXTAUTH_SECRET=string_aleatorio_seguro NEXTAUTH_URL=https://tu-dashboard.railway.app DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host:port/favbot_dash

¿Por dónde empezamos?

FavBot tiene todo lo que tienen los bots de pago más famosos, más los canales privados de usuario y grupo, sorteos avanzados con peso, prestige system de niveles, e IA real con selección de modelos via OpenRouter — todo gratuito y en un solo bot.

Fases sugeridas de inicio: estructura del proyecto + handler de comandos, después el primer módulo de moderación como base, y después el dashboard en paralelo desde la Fase 2 para ir configurando visualmente todo lo que se construye.